ごみ中継施設ごみクレーン年次点検業務委託　仕様書

１．業務委託名称

ごみ中継施設ごみクレーン年次点検業務委託

２．業務委託場所

施設名称　　　相模原市　津久井クリーンセンター　ごみ中継施設

所 在 地      相模原市緑区青山３３８５番地２

３．委託内容

（１）概要

相模原市　津久井クリーンセンター　ごみ中継施設に設置している、２台のごみクレーン（以下「本設備」という）について、性能を維持するとともに、クレーン等安全規則第３４条で定められている定期点検整備（定期自主検査）を実施するものである。

また、定期自主検査後、労働安全衛生法第４１条第２項に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者が行う「性能検査」を受検するものである。

詳細については、仕様書別紙①「ごみクレーン点検整備内容書」のとおり。

（２）期間

ア　履行期間

令和７年７月１日から令和７年１１月３０日

イ　整備期間

整備期間は受注者と打ち合わせにより決定する。

（７月１日から９月１９日の予定）

ウ　性能検査年月日

令和７年９月２４日頃から令和７年１０月１０日までのいずれか１日（予定）

（３）点検整備対象機

| 名 称 | 型 式 | 検査証番号 |
| --- | --- | --- |
| ごみクレーン１号機 | クラブトロリー式天井クレーン | 第２３３２号 |
| ごみクレーン２号機 | クラブトロリー式天井クレーン | 第２３３３号 |

４．一般事項

（１）守秘義務

受注者は本業務により知り得た情報は第三者に提供してはならない。

（２）関係法令の遵守

受注者は、事業に係わる法令、規則、条例等を遵守する。

（３）作業環境、周辺環境への配慮

周辺環境に対し、騒音、粉塵、異臭、交通障害等には十分配慮し環境汚染、苦情の発生　が起こらないよう十分に留意すること。

（４）安全衛生管理

整備期間中の安全衛生については安全衛生管理責任者を定め、作業員に安全衛生の主旨　を周知するとともに、作業現場では保護帽、安全靴等の保護具の着用を徹底するものとする。

５．特記事項

（１）作業時間

作業は、午前８時３０分から午後５時までを原則とするが、作業の進捗状況により変更が必要な場合は、事前に作業の内容、時間、人員、責任者等を書面にて提出し、発注者の承諾を得るものとする。

（２）提出書類

業務にあたり、以下の書類について、各１部ずつを提出するものとする。

ア　業務着手届

イ　施工計画書

ウ　工程表、主任技術者及び作業員名簿

エ　年次点検結果報告書（試運転調整・記録写真）

(撮影年月日、場所、内容説明等を記載した看板による撮影が原則)

オ　完了届

カ　その他必要な書類

（３）不具合箇所の報告

本業務委託による点検整備中に不具合を発見した場合は、速やかに発注者へ報告しなければならない。この場合、契約業務内にて発注者から調整等を依頼する場合がある。

（４）試運転

ア　整備完了後、試運転確認を行なう。

イ　試運転は、あらかじめ発注者及び受注者協議の上、発注者の立合いのもと、受注者の責任で実施するものとする。

６．経費の負担

本業務に要する機材及び従事者に係る一切の経費は、原則として受注者の負担とする。

（１）用水・電力

業務に必要な用水、電力は、ごみ中継施設の運営に支障がない範囲で、無償にて支給する。

（２）整備に関する下記の消耗品については無償にて支給する。

ア　消耗品：吊チェーン（１台分）、ワイヤー（１台分）

イ　油脂類：巻上減速機のオイル（１台分）、走行減速機のオイル（１台分）、バケット作動油（１台分）、各部のグリス給油（２台分）

ウ　電気部品：電磁接触器及びリレー（２台分）

（３）廃材の処分

点検整備にて発生した廃材（廃油含む）の処理は、発注者の負担とする。ただし、発生した廃材の運搬（クリーンセンター内）については受注者の負担とする。

７．契約不適合責任等

（１）保証事項

本設備の能力及び性能は、受注者の責任施工により確保されるものとする。

（２）保証期間

本業務で整備、調整した機器については、正式引渡の日より１年とする。

ただし、発注者の誤操作又は天災等の不測の事故に起因する場合はこの限りではない。

８．検査及び試験

（１）整備中の立合い検査および試験

本業務で主要機器の測定および試験は、発注者の立会いのもと行う。ただし、発注者が特に認めた場合は、受注者が提示する検査（試験）成績表をもってこれに代えることができるものとする。

（２）性能検査

性能検査の当日は検査に立合い発注者の協力をするものとする。なお、検査日等の詳細については、発注者及び受注者にて決定するものとする。

９．業務完了報告及び検査

（１）受注者は、業務を完了したときは、完了届及びその他必要な書類を遅滞なく発注者に提出しなければならない。

（２）発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その報告書を受理した日から１０日以内に業務に関する検査を行わなければならない。

（３）受注者は前項の検査の結果、不合格となった場合において、業務について発注者に補正を命じられたときは、遅滞なく補正を行い、再検査を受けなければならない。

１０．相模原市暴力団排除条例に基づく契約事務からの暴力団排除について

仕様書別紙２「相模原市暴力団排除条例に基づく契約事務からの暴力団排除について」のとおり。

１１．環境配慮事項

仕様書別紙３「相模原市環境方針」の主旨を理解し業務を行うこと。

１２．その他

（１）現場管理

受注者は、他の構内車両の走行等に支障が生じないよう発注者と十分協議して計画する　こと。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めること。

（２）復旧

受注者は、他の設備、既存物件等を万一損傷させた場合は、発注者と協議し、速やかに　復旧するものとする。

（３）疑義

本仕様書に定めのない事項については、発注者及び受注者で協議して決定するものとする。