RPAを活用したデータ移行業務実施要領

令和７年5月28日

相模原市 市長公室 DX推進課

１　情報提供依頼（ＲＦＩ）の目的と趣旨

本市で実施している精神保健福祉手帳及び精神通院業務（以下「精神保健福祉業務」と

いう。）について、国の標準化施策により現在利用しているシステムから他のシステムへ

データ移行する必要があります。

当該移行作業にあたり、Robotic Process Automation（以下、「RPA」）の活用が必要となるため、調達準備に先立ち本RFIを実施するものです。

２　調達に係る基本的な要件

基本的な要件として、次の条件を満たしたものとします。

（１）プライバシーマーク制度又はＩＳＭＳ制度の認証を取得している事業者であること。

（２）自社の社員が構築担当責任者(プロジェクトリーダー等)として従事できること。

３　 本市の情報

本市のインターネット環境については、総務省の「地方公共団体における情報セキュリ

ティポリシーに関するガイドライン（平成１３年３月３０日総務省策定）」で提示された「自治体情報システム強靭性向上モデル」に基づき、ネットワークをインターネット接続系・ＬＧＷＡＮ接続系・マイナンバー利用事務系の３つに分ける「三層分離」と呼ばれる対策を講じています。

今回、RPAを構築・稼働いただくのは「マイナンバー利用事務系」の環境となります。

４　RPA構築に係る条件等

- 入力データ数

ア　対象者データ　約45,000件

イ　履歴情報　約30,000件

ウ　マスタデータ　約3,000件

エ　RPA稼働期間中もデータの更新作業が行われるため、RPA稼働期間に更新されるデータ数（7,500件/RPA稼働月を乗じた件数）

※詳細は本市調達時にお示ししますが、前述のデータ数が最大値となります。

- 入力データレイアウト

Zipファイル「入力データレイアウト」のとおりです。入力データはCSV形式での提供

となります。

なお、本データリストは現行使用しているシステムで利用している項目であり、当該

項目を全て移行先のシステムへ移行するものではありません。詳細は本市調達時に提供するマッピング表にてお示しします。

- 物品等

ア　データ移行先となるパッケージシステムの概要資料（操作マニュアル）については、本ＲＦＩへの参加意思がある事業者様にのみご提供させていただきます。

なお、当該概要資料については、本調達に関係する方のみで共有いただき、その他の用途において公表等されることの無いようお願いいたします。

イ　データ移行先となるパッケージシステム、当該システムの操作マニュアル、移行用データ（csvデータ）、データ入力に係るマッピング表及びＲＰＡによるデータ入力用ＰＣは市が用意します。

ウ　当該パッケージシステムは本市が貸与したデータ入力用ＰＣでのみ利用可能であり、当該ＰＣの貸与台数は最大２０台までです。

エ　当該ＰＣは相模原市の指定した場所（本市所管施設内）でのみ使用可能であり、その他の場所への移動・利用は認められません。そのため、ＲＰＡ構築・稼働作業は本市の指定する場所（神奈川県相模原市中央区中央2-11-15近辺の市が指定する場所）のみでの実施となります。

オ　ＲＰＡライセンスは「ＷｉｎＡｃｔｏｒ」を使用してください。なお、ライセンスの調達方法（受託者で用意するか市で用意するか）は本市調達時にお示ししますが、本情報提供時は情報提供者が用意する想定でお示しください。

- ＲＰＡ稼働時間等について

ＲＰＡ稼働時間は毎週月曜日～土曜日の市の指定する時間帯を除く22時間/日を想定

しています。なお、受注者による本市施設での作業については、本市営業日の8：30から17：15までとなります。

- 構築・運用期間

契約日から110日以内を想定。

また、本市調達は令和7年6月中旬～7月中旬頃で、データ入力完了日は令和7年10月31日（金）までを想定しています。

４　情報提供を依頼する項目

「02_【別紙１】ＲＦＩ項目一覧回答書」に記載しておりますので、作成の上、ご提出ください。

５　情報提供書の提出方法等

（１）情報提供依頼書の受領

ア　本ＲＦＩへの参加意思がある場合は、次の担当まで電子メールによりご連絡してください。件名は、「【RFI】相模原市精神保健システムに係る情報提供について」としてください。

・　連絡先

相模原市　市長公室　DX推進課　担当　永田、坂井

【E-Mail】 dx-suishin@city.sagamihara.kanagawa.jp

・　受付期間

令和７年６月１０日（火）午後５時

イ　別途、次の書類を電子メールで送付させていただきます。

・情報提供依頼書

・02_【別紙１】ＲＦＩ項目一覧回答書

・パッケージシステム概要資料（操作マニュアル）

（２）情報提供書等の提出方法について

ア　提出期限

令和７年６月１１日（水）午後５時

イ　提出先

相模原市　市長公室　DX推進課　担当　永田、坂井

〒２５２－５２７７　相模原市中央区中央２－１１－１５

【E-Mail】　dx-suishin@city.sagamihara.kanagawa.jp

ウ　提出方法

原則として電子メールの添付資料による提出とします。件名は、「【RFI】相模原市精神保健システムに係る情報提供書等の提出について」としてください。

※本市あて電子メールは、１通あたり１５ＭＢの容量制限がありますので、制限を超える場合は、提出資料を分割して送信してください。また、電子メールでの提出以外に、郵送等により提出していただいても構いませんが、郵送等の場合は前述の担当者宛に事前連絡をお願いいたします。

（３）ヒアリング等

提出された情報提供書等に関するヒアリング等を依頼する場合があります。

（４）質問について

本ＲＦＩに関する質問事項の取り扱いについては、次のとおりとします。

ア　受付方法

質問は、電子メールにより送付してください。電話などの電子メール以外の方法による質問はご容赦ください。

件名は、「【RFI】相模原市精神保健システムについて（質問）」としてください。

なお、質問を受信した場合には、受信した旨のメールを３営業日以内に送信します。

イ　受付期限

令和７年６月６日（金）午後５時

ウ　問い合わせ窓口

相模原市　市長公室　DX推進課　担当　永田、坂井

〒２５２－５２７７　相模原市中央区中央２－１１－１５

【E-Mail】　dx-suishin@city.sagamihara.kanagawa.jp

エ　様式

質問票等の様式は規定しません。

オ　回答方法

原則として、電子メールで回答します。

６　その他

- 本ＲＦＩの実施に要する費用は、すべて貴社にてご負担くださるようお願いし

ます。

- 本ＲＦＩの提出物は返却しませんが、貴社に断りなく本市以外の外部へ提供す

ることはありません。

- 本ＲＦＩは将来の調達を約束するものではありません。

- 情報提供の内容等について、別途、追加質問を行う場合があります。

以　上