南区合同庁舎長寿命化改修工事等に係る基本計画策定支援業務委託仕様書

１　業務名称

南区合同庁舎長寿命化改修工事等に係る基本計画策定支援業務委託（以下「本業務」という。）

２　目的

本業務は、令和８年６月に策定した「南区合同庁舎のあり方基本構想」（以下「基本構想」という。）を踏まえ、南区合同庁舎の長寿命化改修工事及び新棟建設工事（以下「南区合同庁舎長寿命化改修工事等」という。）について、行政サービスや市民活動の拠点としての施設整備イメージを具体化し、南区合同庁舎長寿命化改修工事等事業（以下「事業」という。）の実施に向けた諸条件を定める、南区合同庁舎長寿命化改修工事等に係る基本計画（以下「基本計画」という。）の策定支援を目的とする。

３　履行期間

令和８年度：契約締結日から令和９年３月３１日までとする。

令和９年度：令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までとする。

令和１０年度：令和１０年４月１日から令和１０年７月３１日までとする。

なお、「５（４）事業手法についての検討」については、令和８年１２月末までを目途に実施すること。また、「５（５）基本計画案の作成」については、令和９年７月末までを目途として実施すること。

支払方法については、各年度末時点における業務報告書などの成果品を検査検収後、年度ごとに支払うものとする。なお、それぞれの費用の内訳については、本業務委託締結時に本市が定める予算の範囲内で協議して定め、内訳書に記載するものとする。

４　事業概要

（１）事業対象地の概要

この業務の事業対象地は次のとおりとする。

ア　施設名称　　南区合同庁舎

イ　敷地の場所　相模原市南区相模大野５－３１－１

ウ　敷地の条件

・敷地面積　約８,４５２㎡

・用途地域　近隣商業地域・第一種住居地域

・容積率　　２００％

・建ぺい率　８０％・６０％

・防火指定　準防火地域

（２）対象施設

対象施設は下記ア～ウのとおりとする。なお、詳細は基本構想のＰ８「２南区合同庁

舎の概要」を参照すること。

ア　南区合同庁舎（本館）

イ　青少年相談センター南相談室（別館）

ウ　新棟（別棟増築）

（３）施設整備の基本的な考え方

南区合同庁舎（本館）の旧南市民ホール部分を解体することとし、建物配置計画や新棟の建設規模に合わせて、どの部分を解体するか、範囲を決定する。

- 南区合同庁舎（本館）の現庁舎部分については長寿命化改修工事を実施する。

- 南区合同庁舎敷地内に新棟（別棟増築）を南区合同庁舎（本館）と一体的に建築する。

- 青少年相談センター南相談室（別館）の既存機能を南区合同庁舎（本館）もしくは新棟へ移動し、別館を解体する。

５　業務内容

以下については本業務の概要を示すものであり、業務の実施に際し、発注者と受注者で十分に打合せを行うこと。

本業務の履行に際し、検討に必要な資料の収集は、原則として発注者の指示により受注者が行う。

受注者が本業務の履行に関して必要とする全ての経費（印刷製本費、複写費、交通費、通信費、消耗品費、受注者において予め使用を見込む特許権等の使用に係る費用等）は、本業務委託料に含むものとする。

（１）基本計画策定のためのデータ整理・分析

受注者は、下記ア～クの項目に従い、基本計画策定のために必要なデータの整理や分析、資料の作成を行うこと。資料の作成においては、建築基準法などの法令に適合する計画とするとともに、特許権等により保護される工事手法等の活用を前提としないよう留意すること。

また、受注者は、精査に用いた根拠となる情報（発注者からの与条件を除く。）について、発注者及び発注者に関係する施設所管課、営繕所管課等に対して明示し、妥当性に係る確認を受けるものとする。

なお、作成に係る発注者からの与条件は、基本構想に記載する「基本理念」「基本方針」「整備方針」を基本とし、詳細については、本業務の契約締結後において発注者より受注者に提示する。

ア　南区合同庁舎（本館）及び新棟における導入機能・配置の検討について

基本構想における基本方針や整備方針等の考え方から、既存機能や想定導入機能について、具体的な機能や諸室等を検討すること。なお、市が提案する事項があれば、それを踏まえて検討すること。

・行政機能

窓口、事務室、会議室、相談室

・市民活動機能

公民館、交流スペース、学習スペース、貸室

・防災機能

現地対策拠点機能（災害時にも業務継続が可能となるような設備の導入）

・環境配慮機能

環境負荷軽減を念頭においた電気設備や空調設備、エネルギー消費の少ない建物

・駐車場及び駐輪場

現状と同等以上の駐車台数の確保、庁舎出入口にアクセスしやすい配置

・文化機能

文化の交流拠点・文化芸術を発表できるスペース

・児童援助機能

こどもに関する専門的な相談・援助窓口機能

・屋外広場

オープンスペースの活用（市民の憩いの場、屋外イベントスペース兼駐車場など）

・その他

上記に掲げるもののほか、必要と思われる機能があれば提案すること

イ　管理運営計画の検討

導入機能に合わせた、適切な管理運営手法（施設の維持管理、運営方法等）について詳細な検討を行うこと。検討に当たっては、敷地全体の施設管理や、災害時を踏まえた視点について、ゾーニング図等でまとめること。

ウ　南区合同庁舎（本館）の規模の算定について

基本構想の考え方を踏まえ、導入機能（市民活動機能、行政機能、防災機能）の執務特性や要望事項、新棟への導入機能との関係性等を考慮した上で、南区合同庁舎全体の各部署配置計画の検討を行うこと。

エ　新棟の位置・規模等について

基本構想の考え方や導入機能を踏まえ、最適な新棟の建物配置場所、新棟全体の規模の算定、各部署配置及び利用者動線の計画の検討を行うこと。

また、南区合同庁舎（本館）との取り合いの考え方を整理し、関連法規制を確認すること。

さらに、旧南市民ホール及び必要に応じて南区合同庁舎（本館）の解体範囲についても提案すること。

オ　建物配置計画に関する考え方について

高さ、外観等の景観面の検討及び日影並びに各斜線規制、騒音等の環境面の検討を踏まえるとともに、周囲の道路（幅員、往来台数）状況も勘案し、出入り口の交通計画などについて検討すること。なお、屋外整備（駐車場を含む外構等）については、次に示す検討を行うこと。

・施設ごとの来庁者及び公用車の駐車スペースと必要台数

・主要利用道路からの入出庫部及び車両動線の検討

・来庁者及び職員の駐輪スペースと必要台数の検討

・多目的スペース（イベントや災害時等、多目的に活用が可能なスペース）の検討

・施設の開館日・開館時間等による利用状況を踏まえた検討

・植栽及び散水、照明計画等

・災害時における機能及び利用想定並びに配置計画

・敷地外周にかかる歩道等の整備検討

・既存の倉庫等の取扱いの検討

カ　構造計画の検討

南区合同庁舎（本館）の躯体構造各部の基礎調査資料や基本構想を踏まえ、既存構造計算書及び現状躯体の劣化状況（中性化や強度）に対する健全度を確認し、必要に応じて既存壁若しくは床の一部撤去する部分については、適切な補強箇所や方法を検証すること。また、劣化状況調査を実施し、結果を報告すること。

新棟について構造検討を行い、基礎構造・躯体構造形式を想定すること。また、南区合同庁舎（本館）との取り合いについて必要な検討を行うこと。

キ　電気・設備計画の検討

目標使用年数等を踏まえ、更新する設備や、追加する設備などの建築設備の手法を検討し、必要な性能の水準を確保すること。

・各種設備（消防設備を含む）の方式及びＺＥＢ化への見込みの検討

・配置計画上の諸条件の検討

・エネルギー供給・通信情報供給ルートの効率的配分の検討

・災害時に要求される機能を整理し、必要設備の配置の検討

ク　改修等工事における工程手順の全体像の検討

長寿命化改修工事、新棟建設工事及び解体工事（改修等工事）に当たり、最も効率的な手法と、工程全体について検討する。改修等工事完了までの期間や必要経費を踏まえ、既存機能を仮設庁舎や近隣施設に一時的に移すことも視野に入れて、検討すること。

（２）設計着手以後の想定スケジュールの作成

（３）概算事業費の試算

事業費にあっては、スケルトン改修を想定した長寿命化改修工事を想定し、新棟建築工事は構造形式に応じ、仮設計画の方針に併せて算出すること。

ア　イニシャルコストの検討

本体工事、附帯・外構工事、解体工事、産業廃棄物の処理等、全体の概算事業費の算出と想定年割事業費の試算

イ　ランニングコストの検討

運用費、保全費、更新費、一般管理費等の概算費用の算出

（４）事業手法についての検討

ＰＰＰ/ＰＦＩの視点による民間業者の参入可能性も含め、次のとおり定量及び定性評価を実施し、事業手法の整理検討を行うこと。検討に当たっては、従来手法とＰＦＩ等の事業手法との比較検討を行うこと。

ア　定量評価

ＰＰＰ/ＰＦＩ手法簡易定量評価調書の作成を行うこと。

イ　定性評価

本事業への参画が想定又は期待される民間業者に対し、想定される整備パターン、事業スキームに対する参入意向及び参加条件等の意見聴取（サウンディング）を実施する。また、類似事例の調査を行い、それらの結果を踏まえた定性的な評価を行うこと。

（５）基本計画案の作成

受注者は、基本構想や、発注者が別途設定する庁内検討会議や意見聴取機会により得られた市民意見等（発注者において整理し、受注者に対し提供する。）を踏まえ、次のとおり基本計画案を作成する。

ア　基本計画案（Ａ４用紙５０～８０枚程度）

イ　上記アの概要版（Ａ４用紙１０～２０枚程度）

（６）その他発注者又は受注者において必要と見込む事項

６　成果品

成果品は次のとおりとする。

（１）基本計画（Ａ４用紙、両面、カラー、製本）　１部

（２）基本計画概要版（Ａ４用紙）　１部

（３）「５　業務内容」において受注者が作成した資料等一式　１部

（４）本業務に関して受注者が調査・取得した資料等一式　１部

（５）受注者が出席した会議等の内、発注者が指示した会議等の記録書一式　１部

（６）その他発注者より指示のあった資料等　１部

なお、上記（１）及び（２）は、発注者が別途実施する基本計画案に対するパブリックコメントにより得られた市民意見について、発注者の指示により、受注者が令和１０年６月頃までを目途に基本計画案を修正する形で反映させたものとする。

成果品は、上記（１）～（６）について各１部を製本及び紙媒体にて提出し、その電子データを別途発注者が指示する方法にて提出すること。

７　準拠法令等

本業務は本仕様書によるほか、各関係法令等に基づき実施するものとする。

８　貸与資料

本業務の実施に当たり、発注者が受注者に貸与する資料等の取扱いについて、受注者は、貸与資料の受け渡し時に借用書等を提出し、その所在を明らかにするとともに、資料の汚損・亡失等のないよう厳重な管理を行い、本業務完了後は発注者に速やかに返納するものとする。

９　守秘義務

受注者は、本業務の履行により知り得た一切の情報を第三者に提供し、若しくは漏らし、又は本業務の履行以外の目的に使用してはならない。また、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。なお、本業務による全ての成果品について、発注者の許可なく第三者に公表又は貸与してはならない。

受注者は、本業務を遂行するに当たり、個人情報及び発注者が受注者に引渡し、又は発注者が使用を認めた情報（以下「個人情報等」という。）を取扱う場合は、別紙「個人情報等の取扱いに関する特記事項」を遵守しなければならない。

１０　損害賠償

本業務履行中に第三者に与えた損害及び第三者より受けた損害については、発注者に対してその詳細内容を速やかに報告し、発注者の指示に従うものとする。損害賠償については、全て受注者の責任において処理解決するものとする。

１１　成果品の帰属

本業務の成果については、全て発注者に帰属するものであり、発注者の承認を受けずに複製又は他に公表・貸与若しくは使用させてはならない。

１２　疑義

本業務の実施に当たり、本仕様書に定めのない事項及び記載事項に疑義が生じたときは、速やかに発注者と協議し、その決定に従うものとする。

１３　データの消去

受注者は、本業務において貸与又は作成したデータ等について、業務完了後には全て消去しなければならない。ただし、発注者が特に保管管理を指示したデータについてはこの限りではない。この場合、受注者は保管証を発注者に提出しなければならない。

１４　環境負荷軽減の配慮

（１）「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、業務の実施において省資源・省エネルギーに取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守すること。

（２）市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。

（３）業務実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めること。

（４）業務の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理に当たっては、関連法令を遵守し、適正に処理すること。